# Bestuurlijke Samenvatting

Renovatie Club- en Kleedgebouw
Bijzondere Ledenvergadering – 25 februari 2026

## 1. Aanleiding

Het club- en kleedgebouw verkeert technisch en functioneel in een verouderde staat. De huidige situatie leidt tot toenemende onderhoudskosten, onpraktische indeling van ruimtes, slechte ventilatie (schimmelvorming), verouderde installaties, onvoldoende duurzaam, beperkte toegankelijkheid en niet toekomstbestendige voorzieningen.

## 2. Doel van de renovatie

Het realiseren van een duurzame, veilige en toekomstbestendige accommodatie die voldoet aan functionele en wettelijke eisen en geschikt is voor multifunctioneel gebruik door alle leden.

Kernwaarden:

Duurzaam

Veilig

Toegankelijk

Onderhoudsvriendelijk

Toekomstgericht

## 3. Scope van het project

### Deel 1 – Kantine en bestuurskamer

Verwijderen bestaande vloer

Egaliseren ondergrond

Aanbrengen nieuwe PVC-vloer (walvisgraat)

Sfeerimpressie met de nieuwe vloer:

### Deel 2 – Kleedkamers & Sanitair

Volledige sloop en herinrichting

Nieuw ventilatiesysteem

LED-verlichting met bewegingssensoren

Nieuw RADA-douchesysteem (legionellapreventie)

Nieuwe indeling toiletgroepen

Realisatie invalidentoilet

Nieuwe epoxy troffelvloer

Modern tegelwerk en nieuw systeemplafond

- Ontwerp:

## 4. Verwachte resultaten

Structureel lagere onderhoudslast

Energiezuinige installaties

Verbeterde hygiëne en ventilatie

Wettelijk conforme sanitaire voorzieningen

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Professionele en representatieve uitstraling

Toekomstbestendige multifunctionele ruimtes

## 5. Organisatie

Het project wordt uitgevoerd door de bouwcommissie bestaande uit: Michael Touw, Ed van der Mark, Babette Beckers, Chiel Scholte en Bart van den Helder, in nauwe samenwerking met de onderhoudsploeg en hopelijk vele vrijwilligers. Intakelijst volgt nog.

## 5. Planning

Werkzaamheden zullen gepland worden van mei 2026 t/m augustus 2026

## 6. Financiële kaders

Investering bedraagt ca 220.000-240.000 euro inclusief BTW

De financieringsmix bestaat uit:

Eigen werkkapitaal van 50.000

Bancaire lening

Onderhandse leningen / crowdfunding >>> Verdere details volgen. Nu al interesse? Stuur een email naar penningmeester@tavv.nl

Subsidieaanvragen

Acties en sponsorinitiatieven

Mogelijke betalingsafspraken met leveranciers

## 7. Vrijwilligers & betrokkenheid

Het project kan alleen gerealiseerd worden met actieve betrokkenheid van leden. Vrijwilligers zijn nodig voor sloopwerkzaamheden, schilderwerk, demontage en montage, en het organiseren van sponsoracties. Interesse? Stuur een email naar info@tavv.nl!

## 8. Besluitvorming

Het bestuur vraagt de leden om:

Steun voor de voorgestelde renovatie  Steun is aanwezig

Bestuur gaat de verdere uitwerking en uitvoering doen binnen financiële kaders

Ondersteuning in extra handjes  vrijwilligers dus

## Conclusie

Deze renovatie is een noodzakelijke investering in de continuïteit van de vereniging. Door nu te investeren in duurzaamheid, veiligheid en functionaliteit voorkomen we hogere kosten in de toekomst en creëren we een accommodatie waar de vereniging de komende jaren mee vooruit kan.